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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ แผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น            เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ  อบต.
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำ                             ร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอ                  ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน           ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ              ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  เป็นการรวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น  และ การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่าง ๆ  ในแผนการดำเนินงาน    จะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้น
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	

	     1.1   แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ  ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	-
	-
	-
	-
	

	     1.2   แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม
	1
	2
	50,000
	1
	สำนักปลัด

	     1.3   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	-
	
	
	
	

	รวม
	1
	2
	50,000
	1
	

	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	     2.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	8
	16
	2,624,000
	25
	ส่วนโยธา

	    2.2    แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	6
	12
	1,430,000
	14
	ส่วนโยธา

	รวม
	14
	28
	4,054,000
	39
	

	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
	
	
	
	
	

	    3.1    แนวทางการพัฒนาการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	4
	8
	213,000
	2
	สำนักปลัด

	    3.2    แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	7
	14
	1,665,820
	16
	สำนักปลัด

	    3.3    แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
	7
	14
	482,000
	5
	สำนักปลัด

	    3.4    แนวทางพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
	2
	4
	1,698,000
	17
	สำนักปลัด

	    3.5    แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยของชุมชน   
	8
	16
	636,000
	6
	สำนักปลัด

	                                       รวม
	28
	56
	4,694,820
	46
	

	4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	     4.1   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	2
	18,000
	1
	สำนักปลัด

	     4.2    แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะ
	2
	4
	740,000
	7
	สำนักปลัด

	รวม
	3
	6
	758,000
	8
	


	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	
	
	
	
	

	     5.1   แนวทางการพัฒนาบุคลากร
	1
	2
	270,000
	3
	สำนักปลัด

	     5.2   แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
	3
	6
	325,600
	3
	สำนักปลัด , ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา

	     5.3   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
	-
	-
	-
	-
	

	รวม
	4
	8
	595,600
	6
	

	รวมทั้งสิ้น
	50
	100
	10,152,420
	100
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแม่บ้าน
	จำนวน 1 โครงการ
	50,000
	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1
	บริเวณบ้านนางเสาวดี        พรหมด้วง  ขนาดกว้าง 3.60  เมตร ยาว 5 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของอบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
	150,000
	หมู่ที่ 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมมณี
	ขนาดกว้าง 3 เมตร   ยาว 245 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735             ตารารางเมตร ไหล่ทางถมด้วย
	400,000
	หมู่ที่ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	หินผุตามสภาพ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ                   อบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำน้อยเหนือ
	ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 เมตร   ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ รายละเอียดรูปแบบตามรายการของ อบต.สวนขัน 
	340,000
	หมู่ที่ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	ก่อสร้างถนน คสล.            หมู่ที่ 5 
	จากบ้านนายธรรมรงค์ ถึง เขตหมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า    688         ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ รายละเอียดตามรูปแบบรายการอบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	374,000
	หมู่ที่ 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	ก่อสร้าง ถนนคสล.        หมู่ที่ 7
	จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้าน         นางทรัพย์ จารุไชย ขนาดกว้าง     4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของอบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย
	400,000
	หมู่ที่ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย  ซอยบนควนพัฒนา
	จากบ้านนายวิชัย อนุการ ถึงเขต หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ รายละเอียดตามรูปแบบรายการอบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย
	400,000
	หมู่ที่ 9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	บุกเบิกถนนจากสามแยกบ้านนายธรรมรงค์                 ศรีอักษร ถึงสระเก็บน้ำหมู่บ้าน
	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ถมด้วยหินผุไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการอบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
	140,000
	หมู่ที่ 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนครีต
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ      หมู่ที่ 6
	จากบ้านนายกิตติ เทพยา ถึงบ้าน  นายวิจิตร พรหมราช ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 0.40 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการอบต.สวนขัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	420,000
	หมู่ที่ 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชน บ้านหนองเหรียง
	อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลจันดี ติดตั้งโคมพร้อมไฟสาธารณะ จำนวน 30 จุด พร้อมสายเมน รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลจันดี
	300,000
	หมู่ที่ 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1   
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า   60  เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของอบต.สวนขัน                      
	200,000
	หมู่ที่ 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน    1  ป้าย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินนายคล่อง                  ราชพิบูลย์   

	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร   รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน    1  ป้าย   

	200,000
	หมู่ที่  3  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินนางพาณี                     วงศ์สวัสดิ์   

	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร   รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน    1  ป้าย
	200,000

	หมู่ที่  3  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  
	โดยใช้หอถังเหล็กขนาดความจุไม่น้อยกว่า  20  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก   จำนวน  1  ชุด  
	400,000

	หมู่ที่  1  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	วางท่อเมนจ่ายน้ำ พีวีซี  ขนาด
2  นิ้ว   ชั้นคุณภาพ  8.5   ระยะทาง   900  เมตร    รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน     พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ    จำนวน  1  ป้าย       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านพรุแชง  

	ช่วงที่  1   ใช้ท่อเมน พีวีซี   ขนาด  2  นิ้ว    ชั้นคุณภาพ  8.5   ระยะทาง   500  เมตรและท่อเมน พีวีซี  ขนาด   1.5  นิ้ว   ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 500 เมตร
	130,000

	หมู่ที่  8  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ช่วงที่  2   ใช้ท่อเมน พีวีซี   ขนาด  2  นิ้ว    ชั้นคุณภาพ  8.5   ระยะทาง   450 เมตรรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเมืองไทยแข็งแรง 

	อุดหนุนโครงการเมืองไทยแข็งแรง       ให้แก่สถานีอนามัยไสคา     จำนวน 1 โครงการ
	50,000

	สอ.          ไ สคา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสวนขันสุขภาพดี
	อุดหนุนโครงการสวนขันสุขภาพดีให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน    
จำนวน 1 โครงการ
	50,000

	สอ.เฉลิมพระเกียรติวัดสวนขัน    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
	อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน   9  หมู่บ้าน  

	90,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  ,    ค่าวัคซีนต่างๆ  

	จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  ,    ค่าวัคซีนต่างๆ  

	23,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์      

	ดำเนินการตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน     จำนวน 1 โครงการ     


	40,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

	 จำนวน 1 โครงการ
	35,700

	ศดว.สวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ค่าพาหนะเดินทางสำหรับนำเด็กเล็กไปสถานพยาบาล    

	สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางสำหรับนำเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ให้แก่   ศดว.สวนขัน  (รายละ 3 บาท/ปี) 

	   420
	ศดว.สวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้อวัสดุการศึกษา
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน         

	27,300

	ศดว.สวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  4 โรง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์

	486,400

	โรงเรียนในพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ     

	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โครงการต่าง  ๆ     ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน     จำนวน   4  โรงเรียน 
	200,000

	โรงเรียนในพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  4  โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์

	876,000

	โรงเรียนในพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.3  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	การแข่งขันกีฬา อบต.สวนขันคัพ ครั้งที่ 5
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.สวนขันคัพ ครั้งที่ มีทั้งกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล
	200,000
	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสี่วัดสวนขัน     

	ค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสี่วัดสวนขัน     

	130,000

	วัดสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จัดซื้อวัสดุกีฬา   

	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน

	72,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.3  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ   (แห่หมรับ)
	  จ่ายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ   (แห่หมรับ) ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง        

	20,000

	อ.ช้างกลาง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดงานสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์   

	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง    

	20,000

	อ.ช้างกลาง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.3  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาช้างกลางเกมส์    

	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาช้างกลางเกมส์  ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

	30,000

	อ.ช้างกลาง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดงานรัฐพิธี    

	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง
	10,000

	อ.ช้างกลาง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.4  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

	จ่ายเป็นค่าเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน  252   คน   ระยะเวลา  12  เดือน     

	1,512,000
	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ     

	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน  31  คน  ระยะเวลา  12  เดือน

	186,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
	จำนวน 1 โครงการ
	10,000
	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการรักและห่วงใยใส่หมวกนิรภัยให้น้อง    

	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรักและห่วงใยใส่หมวกนิรภัยให้น้อง    

	40,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
	40,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	สาธารณภัย
	บรรเทาสาธารณภัย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  

	จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 

	70,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่  กลุ่มน้ำน้อยสามัคคี     

	50,000

	หมู่ที่ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชนและเตรียมพร้อม
ป้องกันและบรรเทา             สาธารณภัย     

	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชนและเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ศูนย์ อปพร.

	216,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่  1 

	โดยสร้างโครงหลังคาเหล็กสูง   10  เมตร  พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น  ขนาด  15   นิ้ว  
	60,000

	หมู่ที่ 1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	จำนวน  4   ชุด  เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า  500   วัตต์   จำนวน   1  เครื่อง  วิทยุ - เทป  จำนวน  1  เครื่อง  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ก่อสร้างซุ้มประตูเหล็ก

	บริเวณเขตตำบลสวนขันกับตำบลจันดี   ขนาดกว้าง   10  เมตร   สูง   7   เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบรายการ 
	150,000

	หมู่ที่ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ    จำนวน  1  ป้าย          

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เครื่องตัดหญ้า
	ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสายสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า  1.5  แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  30  ซีซี   พร้อมใบมีด   จำนวน  2  เครื่อง

	18,000

	ตำบลสวนขัน
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	รถบรรทุกขยะชนิดเปิดเทท้าย   
	ขนาด  1  ตัน   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  3   ลูกบาศก์เมตร       พื้นตัวถังทำด้วย
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี  หนาไม่น้อยกว่า  2  มิลลิเมตร    มีบานเลื่อนขึ้น-ลง  ได้ข้างละ  2   บาน  มีประตูเปิด - ปิด
ได้ข้างละ   2  บาน    มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อคได้  2  บาน   ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิค  
	640,000

	ตำบลสวนขัน
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะ
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร และมีอุปกรณ์สัญญาณไฟ     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดซื้อถังขยะ   
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน    50  ใบ    มีคุณลักษณะ ดังนี้  รูปทรงสี่เหลี่ยม   สูงไม่น้อยกว่า   80  เซนติเมตรมีความจุไม่น้อยกว่า   150   ลิตร มีช่องทิ้งขยะ , ไม่มีล้อเข็น
	100,000
	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร     ,   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน   ,  พนักงานส่วนตำบล   ,   ลูกจ้าง และผู้นำชุมชนต่าง ๆ   

	270,000

	ตำบลสวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ครุภัณฑ์สำนักงาน   

	- โต๊ะทำงาน   จำนวน  3  ตัว  11,100.- บาท   
-  เก้าอี้   จำนวน  3  ตัว             4,500.- บาท    
-  เครื่องปรับอากาศ    ชนิดตั้งพื้น  44,000.- บาท    และชนิดแขวน  ขนาด  12,000  บีทียู   ฉลากเบอร์  5  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  2  เครื่อง  

	59,600

	อบต.สวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
	- ปูกระเบื้อง  ขนาด  12 X  12   นิ้ว  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า   185  ตารางเมตร
- ปูกระเบื้อง  ขนาด    8 X  8   นิ้ว    ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า    55  ตารางเมตร
- กั้นผนังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยอลูมิเนียมและกระจกขนาด  ยาว  12  เมตร  สูง  2.7  เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ            
	250,000

	ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	อบต.สวนขัน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1ป้าย
              
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
	 จำนวน  1  กล้อง   ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า   5.0  ล้านฟิกเซล  จอแอลซีดี ขนาดไม่น้อยกว่า  1.8  นิ้ว  ซูมดิจิตอล  ไม่น้อยกว่า  4  เท่า  

	16,000

	อบต.สวนขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.3  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารเน้นการมีส่วนร่วม โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้
	ลำดับ
ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	พื้นที่
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	1.เศรษฐกิจ
	1.1 พัฒนาเครือข่าย
	
	-
	-

	
	1.2 การร่วมกลุ่ม
	1
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแม่บ้าน       
	50,000.-    

	
	1.3 การท่องเที่ยว
	
	-
	-

	2.โครงสร้าง
	2.1 ถนน สะพาน
	2
	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน  นางเสาวดี   พรหมด้วง  หมู่ที่  1
	150,000.  



	
	
	3
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมมณี   หมู่ที่  2  
	400,000 

	
	
	4
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำน้อยเหนือ หมู่ที่  4
	340,000

	
	
	5
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย   หมู่ที่  5    จากบ้านนายธรรมรงค์    ถึง    เขตหมู่ที่  1   ตำบลจันดี     
	374,000



	
	
	6
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากถนน คสล. เดิม ถึงบ้านนางทรัพย์  จารุไชย หมู่ที่  7 
	400,000



	
	
	7
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบนควนพัฒนา  หมู่ที่  9    จากบ้านนายวิชัย   อนุการ  ถึงเขตหมู่ที่  3
	400,000



	
	
	8
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายธรรมรงค์  ศรีอักษร  ถึงสระน้ำหมู่บ้าน  หมู่ที่  5
	140,000



	
	
	9
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ   หมู่ที่  6 จากบ้านนายกิตติ   เทพยา  ถึงบ้านนายวิจิตร   พรหมรา
	420,000

	
	2.2 ประปา ไฟฟ้า
	10
	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชน     
	300,000

	
	
	11
	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลา
ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1
	200,000


	
	
	12
	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินนายคล่อง   ราชพิบูลย์   หมู่ที่  3  
	200,000


	
	
	13
	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินนางพาณี   วงศ์สวัสดิ์   หมู่ที่  3
	200,000

	
	
	14
	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  หมู่ที่  1  
	400,000

	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	
	
	15
	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านพรุแชง  หมู่ที่  8  
	130,000

	3.สังคม
	3.1 สุขภาพ
	16
	อุดหนุนโครงการเมืองไทยแข็งแรง     
	50,000

	
	
	17
	อุดหนุนโครงการสวนขันสุขภาพดี      
	50,000

	
	
	18
	อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน      
	90,000

	
	
	19
	ค่าสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  ,    ค่าวัคซีนต่างๆ
	23,000

	
	3.2 การศึกษา
	20
	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์      
	40,000

	
	
	21
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
	35,700

	
	
	22
	สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางสำหรับนำเด็กเล็กไปสถานพยาบาล    
	420

	
	
	23
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน         
	27,300  

	
	
	24
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  4 โรง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์
	486,400

	
	
	25
	อุดหนุนให้แก่โครงการต่าง  ๆ     ของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
	200,000

	
	
	26
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  4  โรง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์    
	876,000

	
	3.3 กีฬา ศาสนา
	27
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สวนขันคัพ     ครั้งที่  5  
	200,000

	
	
	28
	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสี่วัดสวนขัน     
	130,000

	
	
	29
	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  
	72,000

	
	
	30
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ   (แห่หมรับ)    
	20,000

	
	
	31
	อุดหนุนโครงการจัดงานสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์   
	20,000

	
	
	32
	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาช้างกลางเกมส์  
	30,000

	
	
	33
	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี   
	10,000

	
	3.4  สงเคราะห์
	34
	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
	1,512,000

	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	
	
	35
	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ    
	186,000

	
	3.5 ชุมชน
	36
	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
	10,000

	
	
	37
	โครงการรักและห่วงใยใส่หมวกนิรภัยให้น้อง    
	40,000

	
	
	38
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
	40,000

	
	
	39
	หนังสือพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	70,000

	
	
	40
	อุดหนุนโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่  กลุ่มน้ำน้อยสามัคคี     
	50,000

	
	
	41
	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชนและเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
	216,000

	
	
	42
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่  1
	60,000

	
	
	43
	ก่อสร้างซุ้มประตูเหล็กบริเวณเขตตำบลสวนขันกับตำบลจันดี   
	150,000

	4.สิ่งแวดล้อม
	4.1 จัดการสิ่งแวดล้อม
	44
	ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสายสะพาย
	18,000

	
	4.2 จัดการขยะ
	45
	รถบรรทุกขยะชนิดเปิดเทท้าย   
	640,000

	
	
	46
	จัดซื้อถังขยะ  จำนวน    50  ใบ    
	100,000

	5.การเมือง
	5.1 บุคลากร
	47
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
	270,000

	
	5.2 เครื่องมือ
	48
	ครุภัณฑ์สำนักงาน     
	59,600

	
	
	49
	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ   
	250,000

	
	
	50
	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
	16,000

	
	5.3 การมีส่วนร่วม
	
	-
	-

	
	
	
	รวมทั้งสิ้น
	10,152,420


รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
ครั้งที่
1   /  2551
วันที่   13  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2550
รายชื่อผู้มาประชุม
	ที่
	ชื่อ – สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ

	1
	นายวิรัตน์    สันจิตร
	ปลัด อบต.
	วิรัตน์    สันจิตร

	2
	นายสมบุญ   อินสอิ้ง
	         หน.คลัง
	สมบุญ   อินสอิ้ง

	3
	นายโชคชัย   จันทร์แจ่มศรี
	         หน.โยธา
	โชคชัย   จันทร์แจ่มศรี  

	4
	นายประทีป   ศิลปรัศมี
	ผู้แทนประชาคม
	---------

	5
	นายเฉลิมชัย  กิจจะ
	ผู้แทนประชาคม
	เฉลิมชัย  กิจจะ

	6
	นายยงยุทธ    ประสารสุข
	ผู้แทนประชาคม
	ยงยุทธ    ประสารสุข

	7
	นางขวัญชีวิต   ศิริวรรณ
	หัวหน้าส่วนที่มีการจัดทำแผน
	ขวัญชีวิต   ศิริวรรณ

	8
	น.ส.กนกกาญจน์    จิตรา
	เจ้าหน้าที่ธุรการ
	กนกกาญจน์    จิตรา


รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายสันติ   ราชมณี


ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม

สันติ   ราชมณี
เริ่มประชุม   เวลา   13.00  น.
             เมื่อได้กำหนดเวลาการประชุม  และกรรมการครบองค์ประชุมประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-  ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว



-  ไม่มี 
               ระเบียบวาระที่ 3             เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
· ไม่มี
ระเบียบวาระที่  4
เรื่องเพื่อพิจารณา




4.1  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน อบต.สวนขัน (พ.ศ.2551)
ประธาน คกก. สนับสนุน ฯ
รายละเอียดของร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2551 คาดว่าทุกท่านคงได้ศึกษามาบ้างแล้ว จากการที่ทาง อบต.สวนขัน ได้นำส่งร่าง  ดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมมีกรรมการท่านใด จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนใดบ้าง
นายยงยุทธ   ประสารสุข
โครงการที่ 4 หน้า 31 ขอเสนอว่าน่าจะลดจำนวนหนังสือพิมพ์จากหมู่บ้านละ 2 เล่ม เป็น หมู่บ้านละ 1 เล่ม เพราะเนื้อข่าวก็ใกล้เคียงกัน จะได้เป็นการประหยัดงบประมาณ
ประธาน คกก.สนับสนุนฯ
จำนวนหนังสือพิมพ์ของแต่ละหมู่บ้านนั้น ทางหมู่บ้านเป็นผู้นำเสนอมา ทางอบต.สวนขันจัดซื้อให้ตามความต้องการหมู่บ้าน กรรมการท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน อบต.สวนขัน พ.ศ.2551 
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายเฉลิมชัย   กิจจะ
ขอสอบถามถึงโครงการก่อสร้างถนน สายน้ำน้อย จะมีระยะทางจาก 3 แยก ถึงบ้านไทรงามหรือไม่
ประธาน คกก.สนับสนุนฯ
โครงการดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของ อบจ.นศ. เป็นงบประมาณปี 2550 ที่กันเงินไว้สำหรับดำเนินการในปี 2551  ซึ่งทางอบต.สวนขันเองก็ไม่ทราบว่าจะดำเนินการไปถึงจุดใด         ท่านอื่นมีอะไรจะปรึกษาหารืออีกบ้างถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา      14.00  น.
                                           (ลงชื่อ)       ขวัญชีวิต     ศิริวรรณ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                                                        (นางขวัญชีวิต     ศิริวรรณ )

                                    กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         
                                             (ลงชื่อ)        วิรัตน์      สันจิตร  
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                         (นายวิรัตน์      สันจิตร)
                                        ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2551
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
รายชื่อผู้มาประชุม
	ที่
	ชื่อ – สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ

	1
	นายประสิทธิ์  แก้วแกมจันทร์
	นายก อบต.
	ประสิทธิ์  แก้วแกมจันทร์

	2
	นางจุไรวรรณ  ศรีพุฒ
	รอง นายก อบต.
	จุไรวรรณ  ศรีพุฒ

	3
	นายสมศักดิ์  ราชรักษ์
	(พ้นจากตำแหน่ง)
	-------------------

	4
	นายวิโชค  จงจิตร
	ส.อบต.
	วิโชค  จงจิตร

	5
	นายพฤกษา วงศ์สวัสดิ์
	ส.อบต.
	พฤกษา วงศ์สวัสดิ์

	6
	นายพันธศักดิ์  เชื้อบ้านเกาะ
	ส.อบต.
	พันธศักดิ์  เชื้อบ้านเกาะ

	7
	นายวิโรจน์  ชัยรัตน์
	ผู้ทรงคุณวุฒิ
	---------------------

	8
	นายสิน  ไกรปราบ
	ผู้ทรงคุณวุฒิ
	---------------------

	9
	นายสุวิทย์  บุญรัตน์
	(เสียชีวิต)
	---------------------

	10
	นายสันติ  ราชมณี
	ผู้แทนภาคราชการ
	สันติ  ราชมณี

	11
	นางสาวนวลนิตย์  เทพประดิษฐ์
	ผู้แทนภาคราชการ
	นวลนิตย์  เทพประดิษฐ์

	12
	พัฒนาการกิ่งอำเภอช้างกลาง
	ผู้แทนภาคราชการ
	แทนพัฒนาการ

	13
	นายประทีป  ศิลปะรัศมี
	ผู้แทนประชาคม
	---------------------

	14
	นายเฉลิมชัย  กิจจะ
	ผู้แทนประชาคม
	เฉลิมชัย  กิจจะ

	15
	นายยงยุทธ  ประสารสุข
	ผู้แทนประชาคม
	ยงยุทธ  ประสารสุข

	16
	นายวิรัตน์  สันจิตร
	ปลัด อบต.
	วิรัตน์  สันจิตร

	17
	นายโชคชัย  จันทร์แจ่มศรี
	หัวหน้าส่วนโยธา
	โชคชัย  จันทร์แจ่มศรี


ผู้เข้าร่วมประชุม
1.  นางขวัญชีวิต   ศิริวรรณ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
             ขวัญชีวิต   ศิริวรรณ
เริ่มประชุมเวลา         13.00  น.  
เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  และครบองค์ประชุม  ประธาน คกก.พัฒนาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-  ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3               เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ


- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1  พิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ 2550
ประธาน คกก. พัฒนาฯ

กรรมการทุกท่านคงได้ศึกษารายละเอียดร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2550 ที่ทาง อบต.สวนขัน ได้จัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว กรรมการท่านใด มีอะไรจะสอบถามบ้างหรือไม่

นายวิโชค   จงจิตร 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ -9- หัวข้อที่ 4. อาชีพหลัก ในวงเล็บที่ 3  ให้เปลี่ยนเป็นจาก (3) อนุป./เทียบเท่า เป็น (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
ประธาน คกก.พัฒนาฯ
กรรมการท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2550
ที่ประชุม


มีเห็นชอบโดยเอกฉันท์

4.2   พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2551 ซึ่ง
ประธาน คกก. พัฒนาฯ

รายละเอียดต่างๆ ได้ปรากฏอยู่ในมือของกรรมการทุกท่านตามที่ทางอบต. ได้นำส่งให้กรรมการทุกท่านแล้ว ท่านใดจะสอบถาม หรือ เพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง
นายพันธศักดิ์   เชื้อบ้านเกาะ
โครงการของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน                   จะเปลี่ยนไปทำโครงการอื่นได้หรือไม่

นายวิรัตน์   สันจิตร    
เปลี่ยนโครงการไม่ได้ เนื่องจากโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานปี  2551 นี้ เป็นการนำเอาโครงการที่มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนก็ต้อง เปลี่ยนมาจากข้อบัญญัติ ฯ ซึ่งต้องเสนอให้สภาอบต.สวนขัน พิจารณาก่อน
นายวิโชค   จงจิตร
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 อยู่ในปีงบประมาณ 2551 หรือไม่
นายวิรัตน์   สันจิตร
ไม่ได้อยู่ในปีนี้เนื่องจากประชาคม หมู่ที่ 4 ระบุให้เป็นโครงการที่จะดำเนินการในปี 2552
นายวิโชค   จงจิตร
โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนนั้น เฉลี่ยจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนละเท่าไร
นายวิรัตน์   สันจิตร
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียน เนื่องจาก อบต.สวนขันจะดำเนินงานในโครงการนี้เอง
นายยงยุทธ   ประสารสุข
แนวทางการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสนั้น ผู้ด้อยโอกาสในที่นี้ หมายถึงใครบ้าง
นายวิรัตน์   สันจิตร
ผู้ด้อยโอกาสในที่นี้ หมายถึง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ไม่มีผู้ดูแล เป็นผู้ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ประธาน คกก. พัฒนาฯ

กรรมการท่านอื่น มีอะไรจะสอบถาม หรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มี ขอมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ปี 2551

ที่ประชุม


มีมติเห็นชอบโดยเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5
 
เรื่องอื่น ๆ
ประธาน คกก.พัฒนาฯ      
ในระเบียบวาระนี้กรรมการท่านใดมีสิ่งใดจะพูดคุยหรือ ปรึกษาหารือหรือไม่
นางจุไรวรรณ   ศรีพุฒ
  
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ -16-   เดิมที่จะจุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินนายคล่อง   ราชพิบูลย์   ปรากฏว่าขณะนี้ที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่สามารถที่จะให้ดำเนินโครงการได้ ซึ่งจะได้ติดต่อประสานไปยังที่ดินบริเวณใกล้เคียงต่อไป 

ประธาน คกก.พัฒนาฯ
   
กรรมการท่านอื่นมีสิ่งใดจะปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่                         ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา            15.00  น.
 
(ลงชื่อ)       วิรัตน์       สันจิตร        ผู้จดงานการประชุม

(นายวิรัตน์       สันจิตร)

                                             เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน

(ลงชื่อ)    ประสิทธิ์      แก้วแกมจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                                (นายประสิทธิ์      แก้วแกมจันทร์)

                                                ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
ส่วนที่ 1





ส่วนที่ 2
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