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ส่วนที่ 1

บทนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา50วรรคท้าย            การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องวางแผนพัฒนาโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต          โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายท้องถิ่นทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา เทศบาลตำบลสวนขัน จึงได้จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลขึ้น         เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง สอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี และเพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี ที่มีความสอดคล้องกัน สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ


“ยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอและชุมชน

“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนา 3 ปี


แผนพัฒนา 3 ปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด


นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกัน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
1.2.1
เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาตามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ครอบคลุมระยะเวลาปี 3 ปี
1.2.2  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา    
        ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงสำหรับการดำเนินการ
1.2.3
เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.2.4 
เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนา ให้มีการกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.5  เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างชัดเจน
1.2.6. เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ที่กำหนดไว้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนา 3  ปี
1.3.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
1.3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนา 3 ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
1.3.4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา 3 ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี
1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง  ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
1. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
2. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
3. วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 


การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลสวนขัน

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
จุดแข็ง (Strength)

1. ตำบลสวนขันมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เอื้อโอกาสต่อการพัฒนาทั้งทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
2. ตำบลสวนขันเป็นสังคมเปิด มีการพึ่งพาอาศัยกัน และเป็นสังคมที่ยังยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3. เป็นสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรม เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
4. มีแหล่งน้ำและทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาแล้ว
6. ด้านบุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาและเรียนรู้
7. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทำให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weakness)

1. การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพและเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง
2. การขาดแคลนความรู้เทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. เกษตรกรขาดการศึกษาด้านการเกษตรและการยกระดับคุณภาพการผลิตการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า
โอกาส (Opportunity) 

1. ท้องถิ่นได้รับงบประมาณถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น
2. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
3. การอยู่ใกล้ศูนย์ราชการ การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสังคมกับชุมชนใกล้เคียง และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
4. นโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านสังคมมากขึ้น
5. งบประมาณที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มและพัฒนากำลังคนให้มีจำนวนและคุณภาพเพิ่มขึ้นได้
อุปสรรค  (Threat) 

1. งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้การพัฒนาถนนสายหลัก เช่นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ใช้งบประมาณสูงไม่สามารถทำได้
2. งบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวยังมีน้อยและขาดแคลนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. ยังขาดผู้ที่สามารถเสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมอย่างเต็มที่
4. บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานบางประเภท
5. เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
6. บางช่วงผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ
7. เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้
2.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี  
เทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

	ยุทธศาสตร์
	2558
	2559
	2560

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	โครงสร้างพื้นฐาน
	26
	12,553,000.00
	112
	53,544,000
	84
	49,699,000

	เศรษฐกิจ
	8
	466,800.00
	13
	510,000
	10
	730,000

	สังคม
	54
	10,971,860.00
	52
	5,026,000
	46
	5,849,000

	สิ่งแวดล้อม
	3
	175,000.00
	4
	260000
	7
	450,000

	การเมือง การบริหาร
	26
	1,302,500.00
	16
	5,561,500
	15
	5,726,000

	รวม
	117
	25,469,160.00
	199
	65,346,500
	162
	62,454,000


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลสวนขัน   อำเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินการ

	1.
	สำนักปลัดเทศบาล
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
	11,980
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	2.
	โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
	4,590
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	3.
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด
	26,840
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	4.
	โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
	35,980
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	5.
	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง
	3,700
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	6.
	โครงการจัดงานเดือนสี่วัดสวนขัน
	50,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	7.
	โครงการสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดราษฏร์บำรุง
	50,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	8.
	โครงการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน
	12,380
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	9.
	โครงการเสริมทักษะสู่อาเซียน
	119,100
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	10.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	62,848
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	11.
	โครงการสร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย
	82,475
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	12.
	โครงการรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาพื้นที่
	9,262
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	13.
	โครงการสร้างความปรองดองแห่งชุมชน
	9,630
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	14.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลสวนขันคัพ ครั้งที่ 12
	165,385
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	1.
	กองคลัง
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว
	9,980
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	2.
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว
	3,980
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	3.
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
	21,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	1.
	กองช่าง
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว
	9,980
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	2.
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว
	3,980
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุรชัย  ศรีสวัสดิ์ – 
บ้านสามแยกบ้านน้ำน้อย หมู่ที่ 5
	620,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิโรจน์  ศรีทอง – 
 บ้านนางจีบ  ศรีทอง หมู่ที่ 5
	620,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนิคม  มาคีรี - 
เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6
	1,075,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	6.
	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายวิธี  ศรีประภา หมู่ที่ 8
	921,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	7.
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จากป้อมตำรวจ – เหมืองน้ำ ม.2
	370,000
	กำลังดำเนินการ


2.3   การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
 การดำเนินงานปี 2558 ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ร่วมในการจัดซื้อ / จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ   สรุปได้ดังนี้
· แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ การให้กู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ

·  แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของตำบล การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างถนน      การปรับปรุง บุกเบิกถนน  การก่อสร้างท่อเหลี่ยม  สะพาน  ทางเท้า  ระบบไฟฟ้า  ประปา  เป็นต้น
· แผนพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
เทศบาลได้ดำเนินการจัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่  เช่น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน,  ประปาภูเขาการดำเนินการขยายเขตระบบประปาภูเขา ให้มีความทั่วถึงตามความจำเป็นและเร่งด่วนให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง โดยได้ใช้รถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ  การขุดลอกคู  คลองระบายน้ำตามธรรมชาติ และวางระบบการระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
· แผนพัฒนาด้านสังคม
ด้านการศึกษา
เทศบาลได้ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันนักเรียน  ด้านสวัสดิการ นันทนาการ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านกีฬาและนันทนาการ

เทศบาลตำบลสวนขัน ได้ส่งเสริมการกีฬาทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล เช่น โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล “เทศบาลตำบลสวนขันคัพ”
ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลได้ดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชน เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           การดำเนินการสงเคราะห์คนพิการ และการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ด้านสาธารณสุข

การส่งเสริมกิจการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน การรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี

เทศบาลได้ดำเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาติ บ้านเมืองและท้องถิ่น โดยได้จัดและสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
ด้านการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของชุมชน


เทศบาลตำบลสวนขันได้ดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพี่อป้องกันภัยให้แก่ประชาชนทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ การรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน  การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในยามเกิดอุทกภัย  อัคคีภัย  ฯลฯ
· แผนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าฝายประปาภูเขา ส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน          การจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล
· แผนพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการบริหารงานภายในเทศบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ และให้ทันสมัยตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสวนขัน 
	แนวทางการพัฒนา
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา

	1.1 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน
     สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1.2 พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	

	2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
     แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	2.2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม
	

	2.3 พัฒนาและสร้างอาชีพเสริม
	

	3.1 สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

	3.2 การจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย
	

	4.1 การแก้ปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
     ของประชาชน
	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม


	4.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	

	4.3 สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านการกีฬา ศาสนา 
     วัฒนธรรม และประเพณี
	

	4.4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
	

	4.5 การคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็ง
     ปลอดภัยของชุมชน
	

	5.1 พัฒนาบุคลากร
	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

	5.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่อง มือเครื่องใช้ และสถานที่
     ปฏิบัติงาน
	

	5.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาประสิทธิภาพ
    การบริหาร เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส  ตรวจสอบได้
	


 3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  3.2.1 แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา

  
แบบ ผ.01 จะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการตรางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การเสนอแผนความต้องการของงบประมาณลงทุน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ปรากฏอยู่ในแบบ ผ.02 และ แบบ ผ.03  ต้องมาจากแบบ ผ.01เสมอ รายละเอียดในแบบ ผ.01 ประกอบด้วย


1) ที่ ให้ระบุลำดับที่ของโครงการพัฒนา


2) โครงการให้ระบุชื่อโครงการพัฒนาที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี การระบุโครงการแต่ละโครงการสามารถสื่อให้รู้ได้ทันทีว่าต้องการพัฒนาอะไร จะดำเนินการอย่างไร


3) วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่คาดหวังจากการทำโครงการพัฒนา โดยให้ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนว่า  โครงการที่จะทำนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โครงการที่ดีแต่ละโครงการไม่ควรกำหนดวัตถุประสงค์มากเกินไป หรือไม่ควรเกินสามวัตถุประสงค์เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างอื่นตามสภาพพื้นที่


4) เป้าหมาย คือ สิ่งที่ต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนาโดยให้ระบุเป้าหมายของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือบอกผลผลิตของโครงการ เช่น ความกว้าง ความยาว ลึก สูง สถานที่ กลุ่ม จำนวน เป็นต้น


5) งบประมาณและที่ผ่านมา คือ งบประมาณที่จะต้องใช้ดำเนินการโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้สามปี (อนาคต) ในส่วนของที่ผ่านมา (อดีต) คือ กรณีมีโครงการพัฒนาประเภทเดียวกันที่เคยตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา หรือสองปีที่ผ่านมา หรือหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ให้ใส่วงเล็บจำนวนงบประมาณที่เคยตั้งไว้ด้านล่างของปีแรก


6) ตัวชี้วัด ( KPI : key performance indicator ) คือ ตัวที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการพัฒนาโดยให้ระตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลที่ได้จากการดำเนินโครงการได้ ตัวชี้วัดอาจวัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้ ทั้งนี้ตัวชี้วัดโครงการพัฒนาต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการจะส่งผลที่คาดว่าจะได้รับซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง


7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผลงานจากโครงการพัฒนาโดยให้ระบุผลที่ได้จากการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซึ่งเกิดจากการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ถูกต้อง พอเหมาะ


8) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ ยท.03 และ ยท.04

[image: image1.png]



รายละเอียดโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560

(บาท)
	2561

(บาท)
	2562

(บาท)
	
	
	

	1.
	ก่อสร้างราวบันไดลงคลองคุดด้วนบ้านนางสายใจ ไชยรัตน์

	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
	หมู่ที่ 1
กว้าง   3  เมตร
ยาว    6  เมตร พร้อมติดตั้งราวบันไดเหล็ก
	50,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ทำให้อุบัติเหตุลดลง
	กองช่าง

	2.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำสาย
บ้านนายทินกร บรรติศักดิ์ – 
บ้านนายสมจิตร สมวงศ์
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว  30  เมตร 
ลึก  0.40 เมตร 
	-
	50,000
	50,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น
	กองช่าง

	3.
	ก่อสร้างฝาครอบคูระบายน้ำสายบ้านนายไพฑูรณ์  ฤทธิ์เพชร – คลองนา ( บ้านนายสุรินทร์ รุ่งเรืองสกุล)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
	สร้างฝาปิดคสล.
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร        ยาว 1.20 เมตร
ระยะทาง 30 เมตร
โดยวางเรียงกันตลอดแนว 
	20,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถระบายน้ำ
ได้ดีขึ้นและทำให้อุบัติเหตุลดลง
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560

(บาท)
	2561

(บาท)
	2562

(บาท)
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
นางปรารถ รัตนา – ฝายน้ำล้นคลองคุดด้วน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรปำมา
	กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	280,000
	100,000
	100,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	5.
	ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3

	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว  1,200  เมตร

	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	6.
	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองคุดด้วน (วัดสวนขัน)  ม.1 เชื่อมต่อ ม. 15 ต.ละอาย อ.ฉวาง 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	สะพาน คสล.ขนาดทางรถกว้าง 8.00  เมตร  ทางเท้า
ข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 30.00 เมตร


	3,400,000
	3,400,000
	3,400,000
	1 แห่ง
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	7.
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
	หมู่ที่ 2
หอกระจายข่าว
สูง 8.0 ม. ติดตั้งลำโพง 4  จุด พร้อมเครื่องขยายเสียง
	50,000
	-
	-
	1 จุด
	ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงมากขึ้น
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	8.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.
จากบ้านนายเชาวณี บางโรย – คลองคุดด้วน
	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ลดปัญหา
น้ำท่วมขัง
	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40  เมตร 
	120,000
	-
	-
	1 สาย
	ทำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกปัญหาน้ำท่วมขังลดลด
	กองช่าง

	9.
	ก่อสร้างถนน คสล. จากปากทางถนนคอนกรีต ถึง บ้านนายมณีแช่ม
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
	240,000
	240,000
	240,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	10.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.
จากบ้านนายจิตติ เพชรประพันธ์ –คลองนา
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 400 เมตร
ลึก 0.60 เมตร
	200,000
	200,000
	200,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	11.
	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำจากฝายโครงการพระราชดำริ
	เพื่อให้ประชาชนสามารถกักเก็บน้ำใช้อุปโภค-บริโภค
	สร้างผนังกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 6  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

	-
	2,000,000
	2,000,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้อุปโภค-บริโภค
	กองช่าง

	12.
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบนควนร่วมใจ – เขตหมู่ที่ 9
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	กว้าง  4  เมตร
ยาว   300 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

	700,000
	700,000
	700,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	13.
	ก่อสร้างถนนคสล.หน้าสถานีอนามัยไสคา – บ้านน้ำน้อยเหนือ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 4  เมตร 
ยาว 1,100  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	1,640,000
	500,000
	500,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	14.
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
	หอกระจายข่าว 
จำนวน 1 จุด
 สูง 8.0 เมตร ติดตั้งลำโพง 4 ชุด พร้อมเครื่องขยายเสียง
	50,000
	-

	-
	1 แห่ง
	ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงมากขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	15.
	ก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำน้อยเหนือต่อเขตหมู่ที่ 6
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ 
	480,000
	-
	-
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	16.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากแยก
บ้านนายสุรชัย ศรีสวัสดิ์ – 
บ้านนายเนิม  หนูดำ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางถมหินผุ 
กว้างตามสภาพ
	1,120,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	17.
	ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกบ้านนายเปลี่ยน รัตนะ–หมู่ที่ 1 จันดี
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางถมหินผุ 
กว้างตามสภาพ 
	2,000,000
	200,000
	200,000
	 1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	18.
	ก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนางมะลิวัลย์ นนทศักดิ์ – 
เขตหมู่ที่ 7
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ขนาดกว้าง 4.0 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุ กว้างตามสภาพ 
	560,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	19.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน   นายสมปอง สุดใจ – บ้าน
นางลาภ นนทศักดิ์        
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ขนาดกว้าง 4  เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ
	-
	480,000
	480,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	20.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายณรงค์ชัย รักษา –
บ้านนายวีระศักดิ์ ชัยประพันธ์
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 300  เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	-
	540,000
	540,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	21.
	ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
	หอกระจายข่าว
จำนวน 1 จุด หอสูง 8.0 เมตรติดตั้งลำโพง 4 ชุด พร้อมเครื่องขยายเสียง 
	-
	50,000

	50,000
	1 จุด
	ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	22.
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางจู้ห้วย สุดสาย ต่อเขต 
หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	1,200,000

	-
	-
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	23.
	บุกเบิกถนนจากหมู่ที่ 9 – 
หมู่ที่ 6 ข้ามห้วยดินดำ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ขนาดกว้าง  4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
 ใช้หินผุทำผิวจราจร จำนวน 800 ลบ.ม. 
	300,000
	200,000
	100,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	24.
	ก่อสร้างผนังกั้นดิน
ริมคลองเหนือ
	เพื่อลดการพังทลายของดินและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

	ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร 
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น

	กองช่าง

	25.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายเฉลิม ศรีแฉล้ม–
ห้วยดินดำ
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ขนาดกว้าง 1.0 เมตร ยาว 300 ม.  โดยใช้รางวีและท่อระบายน้ำ 

	400,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	กองช่าง

	26.
	ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบุญฤทธิ์
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 2,000  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	4,000,000

	-
	-
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560 (บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	27.
	ปรับปรุงผิวจราจรรอบหนองยน
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร  ใช้หินผุทำผิวจราจร 

	480,000
	-
	-
	1 แห่ง
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	28.
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยลุงแมง หมู่ที่ 7 – สี่แยกหมู่ที่ 8 
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 

	1,120,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560 (บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	29.
	ก่อสร้างสะพานคสล.
ข้ามคลองปีก (ซอยลุงแมง)
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง  3 เมตร
 ยาว 4 เมตร

	150,000
	-
	-
	1 แห่ง
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	30.
	ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายหลักจากสามแยกบ้านนางทรัพย์ จารุไชย หมู่ที่ 8–หมู่ที่ 6
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 
ยาวรวม 1,000 เมตร

	100,000
	-
	-
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	31.
	บุกเบิกถนนสาย
บ้านนางจัด สิทธิสมบูรณ์ – ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ขนาดกว้าง 6 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร ใช้หินผุทำผิวจราจร 

	300,000
	-
	-
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	32.
	ก่อสร้างสันชะลอดความเร็ว
1.บ้านนายสมเจียร บุญตานุกูลกิจ-บ้านนางประพาส
 วุฒิมานพ
2.บ้านนายวิรัตน์ กาญจนคลอด-เขตหมู่ที่ 6 
	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
	ขนาดฐานกว้าง 0.30 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.15 เมตรพร้อมทาสีสะท้อนแสง

	50,000
	-
	-
	ร้อยละของผู้ได้รับอุบัติเหตุ
	ทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง
	กองช่าง

	33.
	ก่อสร้างรั้วรอบริมคลอง – 
เขตหมู่ที่ 6 
	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
	ใช้ท่อเหล็ก 1½ นิ้ว  ยาว 300 เมตร ริมคลองปีก 

	200,000
	-
	-
	ร้อยละของผู้ได้รับอุบัติเหตุ
	ทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	34.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.
ซอยบุญฤทธิ์
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 200  เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
	300,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	กองช่าง

	35.
	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมคลอง หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกในฤดูน้ำหลาก 
	ผนังกันน้ำเรียงหิน
กว้าง 3.0 เมตร 
ยาว 200 เมตร
	200,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	36.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากเขตเทศบาลตำบลจันดี – 
สามแยกเทวดา 
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูญจร
	หมู่ที่ 8
ขนาดกว้าง  4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	2,000,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	37.
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
	ใช้โครงเหล็กสูง 8 เมตร ติดตั้งลำโพง 4 ชุด พร้อมเครื่องขยายเสียง 
จำนวน  1 ชุด 
	50,000
	-

	-
	1 แห่ง
	ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	38.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านหนองเหรียง ถึงสามแยกเทวดา – บ้านนายพฤกษา
วงศ์สวัสดิ์ 
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูญจร
	ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	1,040,000
	500,000
	500,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง

	39.
	ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียน
คลองปีก – สามแยกเทวดา
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ
	2,600,000
	500,000

	500,000
	1 สาย
	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	40.
	เทคอนกรีตลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนคลองปีก 
	เพื่อใช้ทำกิจกรรมของชุมชน
	ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.07 เมตร 
	600,000
	500,000

	500,000
	ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์
	ทำให้ประชาชนและเยาวชนมีสถานที่เล่นกีฬามากขึ้น
	กองช่าง

	41.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสามแยกทางเข้าโรงเรียนคลองปีก – คลองปีก 
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ใช้ท่อ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร

ระยะทางยาว 80 เมตร 
	64,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	กองช่าง

	42.
	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายวิธี    ศรีประภา – ถนนคอนกรีตเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 1 
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,800  เมตร
	1,600,000
	1,000,000

	1,000,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	43.
	บุกเบิกถนนไร่เขียน สุมา – 
ถนนเทศบาลตำบลจันดี 
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 6 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร ใช้หินผุทำผิวจราจร 
	-
	400,000
	200,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	44.
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 2 ทาง
(บริเวณหน้าบ้านนายสุรินทร์
 ศรีอินทร์ )
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร 
	300,000
	300,000
	300,000
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	กองช่าง

	45.
	ก่อสร้างเสียงตามสาย
บ้านจอมทอง และเหนือคลอง
	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง
	หมู่ที่ 9
ใช้โครงเหล็กสูง 8 เมตรติดตั้งลำโพง 4 ชุด พร้อมเครื่องขยายเสียง
จำนวน  1 ชุด 
	50,000
	-
	-
	1 จุด
	ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	46.
	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายวิจิตร ชำนาญกิจ–บ้านนางวรรณา อินทรรัศมี 
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง 4  เมตร
ยาว1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินผุกว้างตามสภาพ 
	1,400,000
	500,000

	500,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	47.
	ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
บ้านนายสมจิตร เจริญ 
	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
	ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 100  เมตร

	100,000
	-

	-
	1 แห่ง
	สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
	กองช่าง

	48.
	บุกเบิกถนนจากบ้าน
นายสุธรรม วุธรา – หนานเสือเงิ้ง
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	กว้าง  4  เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ใช้หินผุทำผิวจราจร 
	1,200,000
	300,000
	300,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	49.
	บุกเบิกถนนจากบ้านนายวรวิทย์ – หนองช้างแล่น
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	กว้าง 6 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร ใช้หินผุ    ทำผิวจราจร 
	300,000
	-
	-
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	50.
	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากบ้าน
นายจำนงค์ – ศาลาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก
	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 200 เมตร
 ลึก 0.60  เมตร 

	-
	300,000
	300,000
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้สะดวก
	กองช่าง

	51.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากหัวสะพาน – เขื่อนพระราชดำริ (เขาหลวง)
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ 
	1,400,000
	500,000
	500,000
	1 สาย
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	52.
	ปรับปรุงสะพาน
บ้านนายอวยพร วุธรา
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร

	ปรับปรุงราวสะพาน  
	50,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	53.
	ก่อสร้างราวกั้นถนนสาย
บ้านนางมนูญ เชิดชู
	เพื่อป้องอุบัติเหตุทางถนน
	ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 50 เมตร
	50,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แนวทางการพัฒนา  : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	54.
	ก่อสร้างสะพาน
บ้านนายนิยม ยกประสพรัตน์
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ขนาดกว้าง  4  เมตร
ยาว 6 เมตร

	-
	210,000
	210,000
	1 แห่ง
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง

	55.
	แผ่นคสล.ทางเดินภายในหมู่บ้าน
	เพื่อป้องอุบัติเหตุ     ทางถนน
	ขนาดกว้าง  35x1 เมตร

	100,000
	100,000
	100,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
	กองช่าง

	56.
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทุกสายในเขตพื้นที่
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทุกสายภายในเขตพื้นที่

	400,000
	400,000
	400,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ผู้สัญจรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	เรียงหินจากสะพานคลองนา – สะพานคลองคุดด้วน
	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
	หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง  2  เมตร
ยาว  600       เมตร
	480,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
	กองช่าง

	2.
	ขุดบ่อน้ำตื้นหลังศาลาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค

	หมู่ที่ 2
ขุดบ่อน้ำตื้น  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร
	30,000

	30,000
	30,000
	1 บ่อ
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	ขุดลอกเหมืองน้ำสาย      บ้านนายสมหมาย ราชรักษ์ – คลองปีก
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	ขนาดกว้าง 2 เมตร
 ลึก 1 เมตร ยาว 500 เมตร 

	-
	40,000
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง

	4.
	ขุดลอกเหมืองน้ำ
สายควนวัด – คลองปีก

	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	ขนาดกว้าง 2 เมตร
ลึก 1  เมตร ยาว 500 เมตร 
	40,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง

	5.
	ขุดลอกคูระบายน้ำจาก
ซอยพรหมมณี – คลองปีก
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	ขนาดกว้าง 2 เมตร
ลึก 1  เมตร ยาว 500 เมตร
 
	40,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง

	6.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายประสิทธิ์      แก้วแกมจันทร์ – 
บ้านนายวิรัตน์ วงศ์สวัสดิ์
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาว 300  เมตร ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	50,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	7.
	ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านยางในลุ่ม พร้อมติดตั้งถังแรงดัน
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 3
ขนาด 6 นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี      กรุบ่อตลอดแนว ติดตั้งปั้ม   แบบจุ่มน้ำ  ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งถังแรงดันจำนวน  1  ชุด

	500,000
	500,000
	500,000
	ร้อยละของครัวเรือนผู้ใช้น้ำ
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	8.
	ขุดคลองคุดด้วน 
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	ขุดลอกคลองคุดด้วน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 1.50 เมตร และสร้างผนังกั้นน้ำ 
	1,100,000
	200,000
	200,000
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	9.
	ขยายเขตไฟฟ้าสายเฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ 
ความยาวรวม 1,000 เมตร ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	100,000

	-
	-
	ร้อยละของผู้มีไฟฟ้าใช้
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง

	10.
	ขุดลอกหน้าฝายโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 9,3
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	ขนาดกว้าง 24 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 1.50  เมตร
	35,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง

	11.
	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน บริเวณซอยบนควนร่วมใจ-เขตหมู่ที่ 9 , ซอยศรีกรด, ซอยหมอณี , ซอยสำรวมแก้วสิงห์ ฯลฯ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม จำนวน 10 ชุด 
พร้อมสายเมน
	50,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	12.
	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านน้ำน้อยเหนือ 
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 4
สร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยใช้หอถังเหล็กแบบแชมเปญ ความจุ 20 ลบ.ม. และขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ
	1,000,000

	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีผลิตผลทางเกษตรเพิ่มมากขึ้น
	กองช่าง

	13.
	ขุดลอกฝายคีรีทอง
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก

	ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 20  เมตร
ลึก 1 เมตร
	20,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	14.
	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านสายหน้าอนามัยไสคา
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ และได้รับความสะดวกปลอดภัย
	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 ชุด พร้อมสายเมน ตามแบบทต.สวนขัน
	300,000

	-
	-
	1 แห่ง
	ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้และได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	15.
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ม.4
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ปรับปรุงโดยติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	100,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	16.
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น
 (คลองห้วยลึก )
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
	หมู่ที่ 5
ขนาดยาว 5 เมตร
ความสูงสันฝาย 1 เมตร 
	200,000

	200,000
	200,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	17.
	ขุดลอกคลองทองออก 
(สวนขัน,ช้างกลาง)
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	ขนาดกว้าง 6.0 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร
 ลึก 1.0 เมตร

	600,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง

	18.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 40 ชุด พร้อมสายเมน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	400,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง

	19.
	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา บริเวณโรงเรียนบ้านไทรงาม

	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ขนาดความสูง 20 เมตร
ใช้ถังเก็บน้ำเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
(แบบถังเชมแปม)
	400,000
	400,000
	400,000
	จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีผลิตผลทางเกษตรเพิ่มมากขึ้น
	



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	20.
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5
(บ้านนายอุษา  คงแก้ว )


	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	โดยติดตั้งถังเก็บน้ำเหล็ก สูง 20 เมตร (แบบเชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมขยายท่อเมนยาว 500 เมตร
	500,000
	500,000
	500,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	21.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ในโรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ)
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	หมู่ที่  6
โดยติดตั้งถังเก็บน้ำเหล็ก สูง 20 เมตร (แบบเชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
	500,000
	500,000
	500,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	22.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนคลองปีกเหนือ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 40 ชุด พร้อม
สายเมน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	200,000

	100,000
	100,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	23.
	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นคลองปีกเหนือ
	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก

	ขนาดกว้าง 15 เมตร
ยาว  30 เมตร
ลึก 1.50 เมตร

	30,000
	-
	-
	1 แห่ง
	สามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก
	กองช่าง

	24.
	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางจูห้วย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	โดยการปักเสาพาดสายไฟแรงต่ำ 
ระยะทาง 500 เมตร
	100,000

	-
	-
	1 จุด
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง

	25.
	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	หมู่ที่ 7
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30 ชุด 
พร้อมสายเมนตามาตรฐาน
การไฟฟ้าฯ
	300,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานี.00..
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	26.
	ขุดเจาะบ่อบาดาล
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ขนาด 6 นิ้ว ใช้ท่อ พีวีซี กรุบ่อตลอดแนวทางยาวพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบจุ่มน้ำขนาด 1.5 แรงม้า 
	300,000
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	27.
	ปรับปรุงระบบประปานายน
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	โดยปรับปรุงแหล่งน้ำดิบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
	200,000
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	28.
	ขยายเขตประปาจากบ้านนางยินดี บรรติศักดิ์ – 
บ้านนางขวด สวัสดี
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ใช้ท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 500 เมตร
	50,000

	-
	-
	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	29.
	ขยายเขตประปาจากถังประปา  ม.1 – บ้านนายสมปอง สุรัตน์
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ใช้ท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 500 เมตร
	50,000

	-
	-
	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	30.
	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาจากบ้านนางถนอมศรี สุดรัก – บ้านนายสุคนธ์  ถ้วน
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	หมู่ที่ 8
ใช้ท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 500 เมตร
	50,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	31.
	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาจากสามแยกเทวดา – บ้านนายวิธี  ศรีประภา
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ใช้ท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 500 เมตร
	50,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	32.
	ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านพรุแชง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ขนาด 6 นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มแบบจุ่มน้ำ ขนาด  1.5 แรงม้า
	300,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561 (บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	33.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางจุฑาทิพย์ 
แสงระวี – บ้านนางแช่ม
ปะรา
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 ชุด พร้อม
สายเมน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	100,000

	-
	-
	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง

	34.
	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา(บริเวณวัดสวนใน)
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	หมู่ที่ 9
สร้างฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อเมน พีวีซี 3 นิ้ว 2 นิ้ว ความยาวรวม 2,000 เมตร
	300,000

	-
	-
	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	35.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากซอยดำเนินสะดวก – ถนนหนองช้างแล่น
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาว 300 เมตร ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	30,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	36.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทัพเจ้าพระยา
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาว 1,000 เมตร
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ
	100,000

	100,000
	100,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง

	37.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านจอมทอง ,
บ้านเหนือคลอง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสาธารณูปโภค
	ติดตั้งโคมไฟฟ้า 
จำนวน 30 ชุด พร้อม
สายเมน ตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าฯ
	300,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืน
	กองช่าง

	38.
	ก่อสร้างท่อบล็อก คสล.
คลองทัพเจ้าพระยา
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
	ขนาด 1.50 เมตร
 ชนิด 2 ช่องทาง
 ยาว 6.00 เมตร 
	300,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	39.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานการประปาฯ

	5,500,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2.1 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน
	เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับชุมชน
	หมู่ที่ 1 -9
	40,000

	40,000
	40,000
	ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	2.
	สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
 (หมู่บ้านต้นแบบ)
	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในตำบลสวนขัน
	สนับสนุนให้หมู่บ้าน
ในการพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้านต้นแบบตำบลสวนขัน 
	20,000
	20,000
	20,000

	1  หมู่บ้าน
	ตำบลสวนขันมีหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนา
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2.2  แนวทางการพัฒนา  : การสร้างและการพัฒนาการรวมกลุ่ม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสวนขัน
	เพื่อรวมพลังองค์กรชุมชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
	สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนฯ 
	50,000

	50,000
	50,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ประสบภัย ในตำบล
	สำนักปลัดฯ

	2.
	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลสวนขัน
	1.เพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรประจำตำบล
2.เพื่อจัดทำศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
	เกษตรกร
 หมู่ที่ 1 – 9 
	10,000

	10,000
	10,000
	ร้อยละของโครงการ
	เศรษฐกิจระดับชุมชนมีความเข้มแข้งอย่างยั่งยืน
	สำนักปลัดฯ

	3.
	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	เพื่อให้เกษตรกรได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงกับความต้องการ
	เกษตรกร หมู่ที่ 1 - 9 
	20,000
	20,000
	20,000

	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
	เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2.2  แนวทางการพัฒนา  : การสร้างและการพัฒนาการรวมกลุ่ม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	4.
	สนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม.3)
	1.เพื่อรวมพลังองค์กรชุมชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2.เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
	สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนฯ 
	30,000
	30,000

	30,000
	ผู้ได้รับประโยชน์

	สามารถช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลสวนขันได้
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสร้างอาชีพเสริม 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน


	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ช้อน หม้อ ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 
	100,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้นและสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน
	สำนักปลัดฯ

	2.
	สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสวนขัน
	1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้
2.สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน
	กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสวนขัน
	50,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสร้างอาชีพเสริม 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
	1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้
2.สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน
3.ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนขัน
	-
	100,000

	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	สำนักปลัดฯ

	4.
	โครงการก่อสร้าง
ร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป

	เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปของตำบลสวนขัน
	ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร เป็นอาคาร คสล.โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่
	360,000
	360,000
	360,000
	ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและสร้างอาชีพเสริม 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	5.
	สนับสนุนกลุ่มอาชีพทางการเกษตร หมู่ที่ 1 -9
	.เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่
	-กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-กลุ่มเครื่องแกง
-กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
-กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  ฯลฯ
	50,000

	50,000

	50,000

	ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	สำนักปลัดฯ


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 3.1 แนวทางการพัฒนา  : การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยลึก
	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สร้างทางเท้ารอบห้วยลึก กว้าง 2 ม. ยาวรวม 500 ม. ใช้หินคลุกทำผิวทาง พร้อมมีขอบคันหิน
	100,000
	100,000
	100,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	เยาวชน ประชาชน มีการดูแลเอาใจใส่รัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
	กองช่าง

	2.
	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เยาวชน และประชาชน ในตำบลสนขัน 
	30,000
	20,000
	10,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	เยาวชน ประชาชน มีการดูแลเอาใจใส่รัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	3.
	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ
	10,000
	-
	-
	จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
	เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 
	สำนักปลัดฯ





รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 3.1  แนวทางการพัฒนา  : การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	4.
	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำ
พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 2 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
	เพื่อทำนุบำรุงรักษาสถานที่ยึดเหยี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง

	ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์

	100,000
	-
	-
	1 แห่ง
	ตำบลสวนขันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
	สำนักปลัดฯ

	5.
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทาง
	เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสองข้างทาง
	หมู่ที่ 1 – 9 
ตำบลสวนขัน 

	100,000
	100,000
	100,000
	9 แห่ง
	ตำบลสวนขันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนา  : การจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	จัดซื้อถังขยะ
	เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย
	จัดซื้อถังขยะ

	100,000
	-
	-
	ปริมาณขยะที่มีการกำจัด
	ปริมาณขยะลดลงและการกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	2.
	โครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน
	1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและแยกประเภทขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและสามารถหมุนเวียนนำมาใช้
	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

	10,000
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	นักเรียนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการกำจัดขยะมูลฝอยเข้าใจถึงคุณค่าของขยะหรือสิ่งของเหลือใช้สามารถนำมารีไซเคิลได้
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก , พิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว และโรคอื่นๆ 
	เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโรคที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ
	ประชาชนตำบล
สวนขัน
	50,000

	50,000

	50,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	ตำบลปลอดจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	สำนักปลัดฯ

	2.
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนและนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
	จัดอบรมให้แก่เยาวชนและนักเรียน จำนวน 120 คน
	30,000

	30,000

	30,000

	1 ครั้ง
	ประชาชน เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยยาเสพติดมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร 
	1.เพื่อประเมินความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อสุขภาพ
2.เพื่อให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของเกษตรกร
	1  อสม.
2. เกษตรกร
	33,000

	33,000

	33,000

	เกษตรกร
	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายจาการการใช้สารเคมี
	สำนักปลัดฯ

	4
	โครงการติดตามส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและโรคร้ายแรง
	1.เพื่อให้ผู้ป่วยฯได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยฯ ลดพาวะ
แทรกซ้อน
	ผู้ป่วยเรื้อรังและโรคร้ายแรงในตำบล
สวนขัน
	35,000

	35,000

	35,000

	ผู้ป่วยเรื้อรังและโรคร้ายแรง
	ผู้ป่วยฯได้รับการดูแลมากขึ้นและลดาวะแทรกซ้อนโรคต่างๆได้
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	5.
	ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ 
	เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านอาหารแผงลอยตามชุมชนและโรงเรียนตามมาตรฐานกรมอนามัย 
	ร้านอาหารแผงลอยและอาหารสด ผ่านการประเมินร้อยละ 80
	13,000

	13,000

	13,000

	จำนวนร้านอาหาร ,แผงลอยที่ได้รับการเผ้าระวัง
	ร้านอาหารแผงลอยและอาหารสด
มีมาตรฐานมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	6.
	ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ
	เพื่อตรวจคัดรกรองโรคต่างๆ
	-โรคมะเร็งเต้านม
-โรคมะเร็งปากมดลูก
-โรคเบาหวาน
-โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ

	30,000

	30,000

	30,000

	จำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
	ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562 (บาท)
	
	
	

	7.
	ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
	เด็ก 0-5 ปี ในตำบล
สวนขัน

	10,000

	10,000

	10,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	เด็ก 0-5 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
	สำนักปลัดฯ

	8.
	สายใยรักในครอบครัว 
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ 
	หญิงมีครรภ์ในตำบล
สวนขัน
	10,000

	10,000

	10,000

	ร้อยละของหญิงมีครรภ์
	หญิงมีครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง
	สำนักปลัดฯ

	9.
	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชน 
	เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ 
	ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ในตำบลสวนขัน
	20,000

	20,000

	20,000

	ร้อยละของผู้สูงอายุ/คนพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
	ผู้สูงอายุ คนพิการ 
มีสุขภาพที่ดีขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	10.
	โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ
	เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของคนพิการและผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน
คนพิการ จำนวน 50 คน
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนคนพิการ/ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ
	คนพิการ และผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
	สำนักปลัดฯ

	11.
	พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
	เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
	อสม. หมู่ที่ 1 - 9
	135,000

	135,000

	135,000

	ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น

	ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	12.
	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนขัน
	เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
	สมทบเงินกองทุนฯ

	50,000

	50,000

	50,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนขันได้รับบริการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
	สำนักปลัดฯ

	13.
	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว
	เด็ก เยาวชน และครอบครัว  ในตำบล
สวนขัน
	120,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	เด็ก เยาวชน และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	สำนักปลัดฯ

	14.
	ขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้านพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	หมู่ที่ 1 - 9
	45,000

	45,000

	45,000

	หมู่บ้านที่ปลอด
ยาเสพติด
	สามารถป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
	สำนักปลัดฯ


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 4.1 แนวทางการพัฒนา  : การป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	15.
	เข้าวัด ฟังธรรม ผู้สูงอายุ
	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
	ผู้สูงอายุในตำบล
สวนขัน
	10,000
	10,000
	10,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	16.
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ

	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญของหมูบ้าน
	ผู้สูงอายุ หมู่ที่1 -9
	50,000
	30,000
	20,000
	ร้อยละของผู้สูงอายุ
	ชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
	สำนักปลัดฯ

	17.
	เสริมทักษะคุณภาพชีวิตคนพิการ

	เพื่อให้ผู้พิการมีบทบาทสำคัญของหมูบ้าน
	ผู้พิการ หมู่ที่1 -9
	20,000
	-
	-
	ร้อยละของผู้สูงอายุ
	ชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของผู้พิการ
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและยกระดับการศึกษา 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลสวนขัน 


	เพื่อให้เด็กและเยาวชน  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

	สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียน สพฐ.
ในพื้นที่ตำบลสวนขัน  จำนวน 3 โรงเรียน
และศพด. 
จำนวน 1 ศูนย์
	2,000,000
	-
	-
	4 แห่ง
	เด็กและเยาวชน  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
	สำนักปลัดฯ

	2.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กในโรงเรียนตำบล  สวนขัน  
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

	สนับสนุนอาหารเสริมนมให้เด็กในโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลสวนขัน  จำนวน 3  โรงเรียน และศพด. 
จำนวน 1 ศูนย์
	1,000,000
	-
	-
	4  แห่ง
	เด็กนักเรียนได้  ดื่มนม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาและยกระดับการศึกษา 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	โครงการเรียนเสริมทักษะการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
	จัดอบรมเด็กและเยาวชน
จำนวน 150 คน
	240,000
	240,000
	240,000
	150 คน
	ประชาชน  เยาวชน พนักงาน มีความรู้ และมีความพร้อมเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา  : การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือพระบก พระมาลัยโปรดสัตว์ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
วัดราษฏร์บำรุง
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	ประชาชนในตำบลสวนขันและพื้นที่ใกล้เคียง
	30,000
	30,000
	30,000
	1  ครั้ง/ปี
	ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  รักษาไว้
	สำนักปลัด

	2.
	จัดงานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
วัดราษฎร์บำรุง
	เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
	ประชาชนในตำบลสวนขันและพื้นที่ใกล้เคียง
	50,000

	50,000

	50,000

	1 ครั้ง/ปี
	สามารถสืบสานประเพณี วัฒนธรรมได้
	สำนักปลัดฯ

	3.
	จัดงานประเพณีเดือนสี่วัดสวนขัน
	เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม

	ประชาชนในตำบลสวนขันและพื้นที่ใกล้เคียง
	50,000

	50,000

	50,000

	1ครั้ง/ปี
	สามารถสืบสานประเพณี วัฒนธรรมได้
	สำนักปลัดฯ


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา  : การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	4.
	อุดหนุนงานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายฯและ
รดน้ำผู้สูงอายุ
	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงาม
	สนับสนุนงบประมาณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
	20,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	สืบสานงานประเพณี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
	สำนักปลัดฯ

	5.
	อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงาม
	สนับสนุนงบประมาณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง

	5,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	สืบสานงานประเพณี 
	สำนักปลัดฯ

	6.
	อุดหนุนงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงาม
	สนับสนุนงบประมาณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง

	25,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	สืบสานงานประเพณี 
	สำนักปลัดฯ

	7.
	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาช้างกลางเกมส์
	เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงและสร้างความสามัคคี

	สนับสนุนงบประมาณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
	20,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและมีความสามัคคีมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา  : การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	8.
	สนับสนุนงานรัฐพิธี เช่น 12 สิงหา , 5 ธันวา
 วันปิยมหาราช ฯลฯ
	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
	ส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป
	20,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	ส่วนราชการ เอกชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
	สำนักปลัดฯ

	9.
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล
สวนขัน  ครั้งที่ 14
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานกีฬา
	สนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
	180,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน 
	สำนักปลัดฯ

	10.
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 หมู่บ้าน

	63,000

	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
	สำนักปลัดฯ

	11.
	แข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลสวนขัน ครั้งที่ 14
	เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย
	จัดการแข่งขันกีฬา
	200,000

	-
	-
	1 ครั้ง/ปี
	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา  : การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	12.
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถและตระหนึกถึงหน้าที่ของตนเอง
	เยาวชน ในตำบล
สวนขัน 
	70,000

	70,000

	70,000

	1 ครั้ง/ปี
	ทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถตระหนักถึงวินัยและหน้าที่ของตนเอง
	สำนักปลัดฯ

	13.
	ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2,4,6,7,8 
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
	สร้างลานกีฬาคสล.ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
 หนา 0.07 เมตร 
	200,000

	200,000

	200,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง 
	กองช่าง

	14.
	จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกาย หมู่ที่ 2,4,8
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย
	-ลู่วิ่ง
-จักรยานบริหาร ฯลฯ

	-

	30,000

	30,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา  : การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	15.
	สร้างรอยยิ้มผู้สูงวัย
	เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมองเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมวันผู้สูงวัย
	100,000

	100,000

	100,000

	ผู้เข้าร่วมโครงการ
	ทำให้เกิดความรักและความกตัญญูต่อผู้สูงอยุ

	สำนักปลัดฯ

	16.
	สนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ของหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประเพณี วัฒนธรรมอยู่คู่ชุมชน
	-สงกรานต์
-ลอยกระทง
-ปีใหม่ 
ฯลฯ

	40,000

	40,000

	40,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม

	สำนักปลัดฯ

	17.
	โครงการวันพ่อท่านคล้ายรำลึก
	เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้าย
	10,000
	10,000
	10,000
	1 โครงการ
	ทำให้ประชาชนได้รำลึกถึงประวัติของพ่อท่านคล้าย
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา  : การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน
	เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในชุมชน

	นักเรียนที่มีฐานะยากจน 
	5,000

	5,000

	5,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	 นักเรียนมีขวัญกำลังใจมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	2.
	สนับสนุนให้ความรู้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก่ผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจ

	ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ 
	10,000

	10,000

	10,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	 ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้มากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	3.
	สนับสนุนคณะกรรมการด้านที่ดินทำกิน
	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการฯ
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน , 
ค่าเดินทาง ฯลฯ 
	50,000

	50,000

	50,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	 คณะกรรมการมีขวัญกำลังที่ดีขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา  : การคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562 (บาท)
	
	
	

	1.
	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที

	ดำเนินการตามโครงการ 
	200,000

	100,000
	50,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถให้บริการ 24 ชม. ลดการสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วย
	สำนักปลัดฯ

	2.
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลสวนขัน
	เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและให้ความรู้แก่ประชาชน

	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลสวนขัน 
	50,000

	50,000

	50,000
	 ผู้ได้รับประโยชน์
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา  : การคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562 (บาท)
	
	
	

	3.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
	จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตั้งจุดตรวจร่วม/จุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของอุบัติเหตุบนถนนลดลง
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	4.
	ก่อสร้างป้อมยาม 
บริเวณน้ำตกสวนขัน
 หมู่ที่ 9 
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร

	300,000
	300,000
	300,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา  : การคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	5.
	จัดซื้อกระจกส่องทาง บริเวณทางโค้ง, สามแยก
	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

	หมู่ที่ 1 -9
	30,000
	20,000
	10,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
	สำนักปลัดฯ

	6.
	ฝึกอบรมการเตือนภัย
	เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ
	อปพร. ในเขตพื้นที่ตำบลสวนขัน 
	50,000
	30,000
	20,000
	ผู้เข้าร่วมโครงการ
	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	7.
	ติดตั้งกล้อง วงจรปิดCCTV หมู่ที่ 3,6,8,9
	เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	สายเฉลิม พระเกียรติ  จำนวน 5 จุด ฯลฯ 
	100,000
	100,000
	100,000
	ผู้เข้าร่วมโครงการ
	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	กองช่าง



 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 5.1 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	อบรม สัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
	เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
	ทุกคนได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  (ทั้งที่ส่งเข้าอบรมหรือจัดอบรมเอง)
	100,000

	100,000

	100,000

	ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม
	ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัดฯ

	2.
	โครงการทัศนศึกษา
ดูงาน  อบรมสัมมนา  ของผู้นำ  ผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกฯ  กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลสวนขัน
	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น
	ผู้นำ  ผู้บริหาร  พนักงาน สมาชิกฯ  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในตำบลสวนขันทัศนศึกษาดูงาน  อบรมสัมมนา
	250,000

	250,000

	250,000

	1 ครั้ง/ปี
	ผู้นำ  ผู้บริหาร  พนักงานสมาชิก กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยว ข้อง ได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้  และมีองค์ความ รู้ในการพัฒนาองค์กรและ
ท้องถิ่น
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 5.1 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	เทศบาลพบประชาชน
	เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ

	ประชาชน ในตำบล
สวนขัน 

	10,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัดฯ

	4.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมกับบุคลากร  เทศบาลตำบลสวนขันและประชาชนทั่วไป

	เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานและประชาชนทั่วไป

	พนักงานตำบลสวนขันและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก  ค่านิยม  และสร้างวินัยพนักงาน
	25,000
	-
	-
	1  ครั้ง/ปี
	พนักงานมีคุณธรรม  จริยธรรม
สร้างจิตสำนึก
ที่ดี
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.  ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 5.1 แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	5.
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครั้ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลสวนขัน
	3,000
	-
	-
	จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
	ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มขึ้นและเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้น
	กองคลัง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	โครงการจัดหาวัสดุ
สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
	278,000
	-
	-
	1 โครงการ
	การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัดฯ

กองคลัง
กองช่าง

	2.
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ๆ 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและงานบริการประชาชน
	จัดซื้อครุภัณฑ์ให้ส่วน    ต่าง ๆ ใน ทต.สวนขัน  ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ )
จำนวน 1 เครื่อง
	.
120,000


	-

	-

	1 โครงการ
	การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	
	
	
	2. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 
จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าระบบ
สองภาษา จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
จำนวน 2 เครื่อง
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  จำนวน  2 เครื่อง
6. เครื่องสแกนเนอร์ 
จำนวน  1 เครื่อง
	18,000
22,000
42,000
11,000
4,500
	-
-

-

-

-
	-
-

-

-

-
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	
	
	
	7. เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ 
จำนวน 1 เครื่อง
8. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จำนวน  4  ใบ
9  เต็นท์  จำนวน  4 หลัง
10. กล้องวงจรปิด 

 จำนวน 3 ชุด
11. เทปวัดระยะแบบตลับเมตร จำนวน  1 ชุด
12. เครื่องเลื่อยไม้ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
	9,900
12,000
40,000
30,000

6,000
8,500
	-
-
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
-
	
	
	



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	
	
	
	13. รถบรรทุกขยะ 
จำนวน 1 คัน
14.ป้ายประชาสัมพันธ์
   ( บอกทาง)
15. รถจักรยานยนต์ 
จำนวน 1 คัน

16. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ชุด
17. ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
จำนวน  10 ใบ
	3,600,000
30,000
-
36,000
130,000

	-
-
44,000
-
-
	-
-

-

-

-
	
	
	



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานภายในและภายนอกสำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	-ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
-สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ทางลาดชัน , ราวจับ,    ที่จอดรถ ฯลฯ
-ปรับปรุงสถานที่จอดรถยนต์ จักรยายนต์ ฯลฯ

	550,000
	-
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ทำให้มีพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงาน และสะดวกในการบริการประชาชน
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	อาคารเอนกประสงค์
2 ชั้น ขนาด 8 x 38 เมตร

	-
	5,000,000
	-
	ผู้ได้รับประโยชน์
	ทำให้มีพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงาน และสะดวกในการบริการประชาชน
	กองช่าง

	5.
	ก่อสร้างโรงปิดประกาศ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 4.8 เมตร

	-
	-
	100,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	งานสำนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
	รายงานการดำเนินงานประจำปีต่างๆ

	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของประชาชน
	ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	2.
	จัดทำป้ายครัวเรือน 
ป้ายหมู่บ้าน
	เพื่อแสดงถึงสถานที่ตั้ง
	จัดทำป้ายครัวเรือน 
หมู่บ้าน ฯลฯ

	20,000

	20,000

	20,000

	ร้อยละของประชาชน
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
	สำนักปลัดฯ

	3.
	จัดจ้างที่ปรึกษา
	เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน
	หมู่ที่ 1 - 9
	30,000

	30,000

	30,000

	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
	ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการพัฒนา  : การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	4. 
	โครงการขยายระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสวนขัน

	เพื่อแก้ไขกำลังไฟฟ้าในสำนักงานไม่เพียงพอ
	ขยายกำลังไฟฟ้า  3 เฟส
	300,000
	300,000
	300,000
	1 แห่ง
	ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.3 แนวทางการพัฒนา  : การส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	1.
	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ

	เพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของอปท.
	-ปรับปรุงศูนย์ฯ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	20,000
	20,000
	ผู้ได้รับประโยชน์
	มีสถานที่กลางในการดำเนินการ
	สำนักปลัดฯ

	2.
	ส่งเสริมประชาธิปไตยในหมู่บ้าน

	เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
	เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนขัน
	20,000

	20,000

	20,000

	ผู้ได้รับประโยชน์
	เยาวชน ประชาชนได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน
	สำนักปลัดฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.3 แนวทางการพัฒนา  : การส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2560
(บาท)
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	
	
	

	3.
	โครงการ “เวทีประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน”

 (พ.ศ. 2561 – 2563)

	เพื่อรับฟังความปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
	ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 1-9 , ตัวแทนหน่วยงานราชการ, คณะกรรมการพัฒนา,คณะกรรมการสนับนสนุนฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	15,000
	15,000
	15,000
	1 โครงการ
	ทำให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง


แบบ ผ 02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตำบลสวนขัน
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่ขอประสาน

	
	
	2560
	2561
	2562
	รวม
	

	1.
	ขุดลอกคลองคุดด้วน(ผนังกั้นน้ำ) หมู่ที่ 3
	1,500,000
	
	
	1,500,000
	อบจ.นศ.

	2.
	ผนังกั้นน้ำจากฝายโครงการพระราชดำริ 
หมู่ที่ 9 , 3
	
	2,400,000
	
	2,400,000
	อบจ.นศ.

	3.
	ก่อสร้างถนนคสล.สายสถานีอนามัยไสคา – น้ำน้อยเหนือ หมู่ที่ 4
	2,184,700
	
	
	2,184,700
	อบจ.นศ.

	4.
	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพลชัย สังข์ติ่น หมู่ที่ 5 – สามแยกบ้านสวนจีน หมู่ที่ 1 ต.จันดี
	1,680,000
	
	
	1,680,000
	อบจ.นศ.

	5.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนายสุรชัย ศรีสวัสดิ์ – บ้านนางเนิม หนูดำ 
หมู่ที่ 5
	
	1,920,000
	
	1,920,000
	อบจ.นศ.

	6.
	ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกบ้านนายเปลี่ยน รัตนะ หมู่ที่ 5  – หมู่ที่ 1 ต.จันดี
	
	
	2,400,000
	2,400,000
	อบจ.นศ.

	7.
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางจูห้วย สุดสาย  หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 4
	1,200,000
	
	
	1,200,000
	อบจ.นศ.

	8.
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยลุงแมง หมู่ที่ 7 – 
หมู่ที่ 8
	1,920,000
	
	
	1,920,000
	อบจ.นศ.

	9.
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบุญฤทธิ์
 หมู่ที่ 7
	
	4,800,000
	
	4,800,000
	อบจ.นศ.

	10.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านหนอง
เหรียง ถึง สามแยกเทวดา – บ้านนายพฤกษา หมู่ที่ 8
	2,040,000
	
	
	2,040,000
	อบจ.นศ.


	ที่
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่ขอประสาน

	
	
	2560
	2561
	2562
	รวม
	

	11.
	ก่อสร้างถนนคสล.โรงเรียนบ้านคลองปีก – สามแยกเทวดา หมู่ที่ 8
	
	3,600,000
	
	3,600,000
	อบจ.นศ.

	12.
	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายวิธี ศรีประภา หมู่ที่ 8  – หมู่ที่ 1 ต.จันดี
	
	
	3,600,000
	3,600,000
	อบจ.นศ.

	13.
	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองคุดด้วน ม.1 วัดสวนขัน เขื่อมต่อ ม.15 ต.ละอาย
	3,400,000
	
	
	3,400,000
	อบจ.นศ.

	14.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากหัวสะพานคลองตราว – เขื่อนพระราชดำริ (เขาหลวง) หมู่ที่ 9
	
	2,400,000
	
	2,400,000
	อบจ.นศ.

	15.
	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายวิจิตร ชำนาญกิจ – บ้านนางวรรณา อินทรรัศมี หมู่ที่ 9
	
	
	3,600,000
	3,600,000
	อบจ.นศ.

	16.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9
	
	
	5,500,000
	5,500,000
	อบจ.นศ.

	รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 โครงการ
	13,924,700
	15,120,000
	15,100,000
	44,144,700
	


	แบบ ผ 03


	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

	แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2560
	ปี 2561
	ปี 2562
	รวม 3 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บุกเบิก บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า 
     ท่อระบายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ดาดคอนกรีต
	47
	35,514,000
	29
	16,680,000
	29
	16,380,000
	105
	68,574,000

	1.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำ
	37
	14,185,000
	9
	2,070,000
	8
	2,030,000
	54
	18,285,000

	รวม
	84
	49,699,000
	38
	18,750,000
	37
	18,410,000
	159
	86,859,000

	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ   ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	2
	60,000
	2
	60,000
	2
	60,000
	6
	180,000

	2.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม
	4
	110,000
	4
	110,000
	4
	110,000
	12
	330,000

	2.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริม
	4
	560,000
	3
	510,000
	2
	410,000
	9
	1,480,000

	รวม
	10
	730,000
	9
	680,00
	8
	580,000
	27
	1,190,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2560
	ปี 2561
	ปี 2562
	รวม 3 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันยาเสพติดและ
      ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	17
	681,000
	15
	521,000
	15
	511,000
	47
	1,713,000

	3.2 แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
	3
	3,240,000
	1
	240,000
	1
	240,000
	5
	3,720,000

	3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
ด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
	16
	1,038,000
	9
	580,000
	9
	580,000
	34
	2,243,000

	3.4 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
	3
	65,000
	3
	65,000
	3
	65,000
	9
	195,000

	3.5 แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเข้มแข็ง
      และปลอดภัยของชุมชน
	7
	780,000
	7
	650,000
	7
	580,000
	21
	2,010,000

	รวม
	46
	5,849,000
	35
	2,056,000
	35
	1,976,000
	116
	9,881,000

	4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	340,000
	3
	220,000
	3
	210,000
	11
	770,000

	4.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะและบำบัด
     น้ำเสีย
	2
	110,000
	-
	-
	-
	-
	2
	110,000

	รวม
	7
	450,000
	3
	220,000
	3
	210,000
	13
	880,000


	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2560
	ปี 2561
	ปี 2562
	รวม 3 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
	5
	380,000
	2
	350,000
	2
	350,000
	9
	1,088,000

	5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ       เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
	7
	5,291,000
	5
	5,370,000
	5
	470,000
	17
	11,131,400

	5.3 แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยประสิทธิภาพใน  การบริหารเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
	3
	55,000
	3
	55,000
	3
	55,000
	9
	165,000

	รวม
	15
	5,726,000
	10
	5,775,000
	10
	875,000
	35
	12,384,400

	รวมทั้งสิ้น
	162
	62,454,000
	95
	27,481,000
	93
	22,051,000
	350
	111,994,400


ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล


เป็นการนำโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการให้เกิดผลโดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ
 
การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติขั้นตอน/กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินค่าความเปลี่ยนแปลง(ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่
4.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง
1. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต
4.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนขัน โดยใช้แบบรายงาน ตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (e–plan) และตามรูปแบบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนขัน กำหนดตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผนวก ก
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

134
ผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลสวนขัน
-------------------------------------
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนได้

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10
	

	2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	25
	

	3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย
	65
	

	3.1   วิสัยทัศน์
	(5)
	

	3.2   พันธกิจ
	(5)
	

	3.3   ประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)
	

	3.4  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
	(5)
	

	3.5  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)
	

	3.6  กลยุทธศาสตร์ของแต่ละยุทธศาสตร์
	(15)
	

	3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์
	(10)
	

	รวม
	100
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