ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
จุดแข็ง (Strength)
1. ตำบลสวนขันมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เอื้อโอกาสต่อการพัฒนาทั้งทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
2. ตำบลสวนขันเป็นสังคมเปิด มีการพึ่งพาอาศัยกัน และเป็นสังคมที่ยังยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3. เป็นสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรม เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
4. มีแหล่งน้ำและทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาแล้ว
6. ด้านบุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาและเรียนรู้
7. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทำให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weakness)
1. การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพและเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง
2. การขาดแคลนความรู้เทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. ประชาชนยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ และบางส่วนยังหลงอยู่กับอบายมุขและสิ่งมอมเมา  และยาเสพติด
4. เกษตรกรขาดการศึกษาด้านการเกษตรและการยกระดับคุณภาพการผลิต การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า
โอกาส (Opportunity) 
1. ท้องถิ่นได้รับงบประมาณถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น
2. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น ประชาชนมีกำลังซื้อทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมชนมากขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
4. การอยู่ใกล้ศูนย์ราชการ การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสังคมกับชุมชนใกล้เคียง และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
5. นโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ด้านสังคม มากขึ้น
6. บุคลากรเพิ่มมากขึ้นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาต่างๆมากขึ้น
7. งบประมาณที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มและพัฒนากำลังคนให้มีจำนวน    และคุณภาพเพิ่มขึ้นได้
อุปสรรค  (Threat) 
1. งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้การพัฒนาถนนสายหลัก เช่นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ใช้งบประมาณสูงไม่สามารถทำได้
2. งบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวยังมีน้อยและขาดแคลนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. ยังขาดผู้ที่สามารถเสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมอย่างเต็มที่
4. บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานบางประเภท
5. สถานที่ยังไม่มีความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
6. เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
7. ระบบอินเตอร์ที่ล่าช้าทำให้การทำงานไม่คล่องตัว
8. บางช่วงผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากล้นตลาด 
ทำให้ราคาตกต่ำ
9. เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้
3.2  ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาปี  2552 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

	โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) รวม 182 โครงการ งบประมาณ 108,273,955 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์
2552

2553

2554

โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
22

1,750,500.00

17

1,774,000.00
15

1,085,000.00

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
10

1,191,850.00

5

948,000.00

4

1,836,105.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5

736,000.00

3

249,000.00

2

150,000.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
7

1,418,000.00

3

700,000.00

5

20,000,000.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
40

39,185,500.00

18

13,586,000.00

26

23,664,000.00

รวม
84

44,281,850.00

46

17,257,000.00

52

46,735,105.00



	โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 5,450,000 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10

5,450,000.00

รวม
10

5,450,000.00



	    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สวนขัน มีดังนี้
 

ยุทธศาสตร์
โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ
ประสงค์
ผลผลิต
1.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางสุเพ็ญ วงศ์สวัสดิ์ถึงคลองคุดด้วน
เงินอุดหนุนทั่วไป
2,300,000.00

ให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางถมด้วยหินผุตามสภาพ
2.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.สร้างถนนคสล.สายเฉลิมพระเกียรติ
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.สร้างลานคสล.รอบเมรุวัดราษฎร์บำรุง
เงินอุดหนุนทั่วไป
200,000.00

เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีสภาพเหมาะสมแก่การใช้งานต่าง ๆ
รอบเมรุมีความสวยงามและมีสภาพเหมาะสมแก่การใช้งานต่าง ๆ
4.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
15.สร้างถนนคสล.จากบ้านนายคำนึง ใยน้อย ถึง เขต หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุนทั่วไป
300,000.00

เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
กว้าง 4.0 ม.ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.ปรับพื้นที่ด้วยทรายถมหนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.ไหล่ทางถมหินผุ
5.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
21.สร้างถนน คสล.จากบ้านนายธรรมรงค์ ศรีอักษร ถึง เขตหมู่ที่ 1 ต.จันดี
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
ถนนคสล.กว้าง 4.0 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ปรับพื้นที่ด้วยทรายหนาเฉลี่ย 0.05 ม.ไหล่ทางถมด้วยหินผุ
6.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
30.สร้างคูระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายกิตติ เทพยา ถึง บ้านนายวิจิตร พรหมราช
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก
คูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวรวม 600 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบของ อบต. สวนขัน
7.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
49.สร้างถนนคสล.จากโรงเรียนบ้านคลองปีก ถึง สามแยกเทวดา
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 ม. ปรับพื้นที่ทรายถมหนาเฉลี่ย 0.05 ม.ไหล่ทางถมหินผุ
8.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ติดตั้งหอถังเหล็ก(ถังแชมเปญ)บริเวณบ้านนางลำดวน กลับทิพย์
เงินอุดหนุนทั่วไป
650,000.00

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ
ติดตั้งหอถังเหล็กสูง 20 ม. พร้อมระบบท่อ และติดตั้งถังกรองสนิม 1 ชุด
9.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
16.ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายน
เงินอุดหนุนทั่วไป
70,000.00

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ
ท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 1,000 ม. พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ
10.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
17.ขุดลอกหนองยนบริเวณติดตั้งปั๊มสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
เงินอุดหนุนทั่วไป
330,000.00

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ
ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 50 ม. ลึก 2.0 ม. ปริมาตรดิน 5,000 ลบ.ม.


	การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 8 โครงการ จำนวนเงิน 2,686,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 2,686,000 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8

2,686,000.00

8

2,686,000.00

รวม
8

2,686,000.00

8

2,686,000.00} 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สวนขัน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์
โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ
วงเงินตามสัญญา
คู่สัญญา
วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลาการดำเนินงาน
1.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางสุเพ็ญ วงศ์สวัสดิ์ถึงคลองคุดด้วน
เงินอุดหนุนทั่วไป
2,300,000.00

399,000.00
4/2552

03/03/2552

30

2.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
15.สร้างถนนคสล.จากบ้านนายคำนึง ใยน้อย ถึง เขต หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุนทั่วไป
300,000.00

299,000.00
7/2552

04/04/2552

30

3.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
21.สร้างถนน คสล.จากบ้านนายธรรมรงค์ ศรีอักษร ถึง เขตหมู่ที่ 1 ต.จันดี
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

397,000.00
3/2552

19/02/2552

30

4.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
30.สร้างคูระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายกิตติ เทพยา ถึง บ้านนายวิจิตร พรหมราช
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

398,000.00
6/2552

18/03/2552

30

5.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
49.สร้างถนนคสล.จากโรงเรียนบ้านคลองปีก ถึง สามแยกเทวดา
เงินอุดหนุนทั่วไป
400,000.00

399,000.00
5/2552

13/03/2552

30

6.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ติดตั้งหอถังเหล็ก(ถังแชมเปญ)บริเวณบ้านนางลำดวน กลับทิพย์
เงินอุดหนุนทั่วไป
650,000.00

648,000.00
8/2552

04/04/2552

30

7.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
16.ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายน
เงินอุดหนุนทั่วไป
70,000.00

70,000.00
10/2552

29/01/2552

30

8.

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
17.ขุดลอกหนองยนบริเวณติดตั้งปั๊มสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
เงินอุดหนุนทั่วไป
330,000.00

76,000.00
21/2552

11/03/2552

15



	


แผนงาน / โครงการ ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานปี 2552  ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล  คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ร่วมในการจัดซื้อ / จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น
· แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้  การให้กู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ
·  แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของตำบล   การระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างถนน  การปรับปรุง  บุกเบิกถนน  การก่อสร้างท่อเหลี่ยม  สะพาน  ทางเท้า  ระบบไฟฟ้า  ประปา  เป็นต้น
· แผนพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่       เช่น     ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน,     ประปาภูเขา
การดำเนินการขยายเขตระบบประปาภูเขา       ให้มีความทั่วถึงตามความจำเป็นและเร่งด่วน
ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง โดยดำเนินการประสานกับอำเภอช้างกลาง      ในการขอรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ  การขุดลอกคู     คลองระบายน้ำตามธรรมชาติ        และวางระบบการระบายน้ำ      เพื่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
· แผนพัฒนาด้านสังคม
ด้านการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันนักเรียน  ด้านสวัสดิการ นันทนาการ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านกีฬาและนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน  ได้ส่งเสริมการกีฬาทั้งในระดับหมู่บ้าน และตำบล เช่นโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล“อบต.สวนขันคัพ”
ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประชาชน เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) การดำเนินการสงเคราะห์คนพิการ และการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ด้านสาธารณสุข

การส่งเสริมกิจการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน   9 หมู่บ้าน   การป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ บ้านเมืองและท้องถิ่น โดยได้จัดและสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ  ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
ด้านการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขันได้ดำเนินกิจการ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพี่อป้องกันภัยให้แก่ประชาชนทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ   ได้แก่  การรับแจ้งเหตุด่วน  เหตุร้าย  การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน  การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในยามเกิดอุทกภัย  อัคคีภัย  ฯลฯ
· แผนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าฝายประปาภูเขา   ส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน    การจัดการขยะภายในตำบล
· แผนพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ และให้ทันสมัยตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่น   การพัฒนาบุคลากร  การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ   การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารให้มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้
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